广州市建筑业新技术应用示范工程

验收资料准备

一、示范工程执行单位验收准备资料

（一）验收提交纸质资料：

《广州市建筑业新技术应用示范工程申请书》（附件6）；

（二）验收资料准备：

1.工程施工组织设计（有关新技术应用部分）；

2.应用新技术综合报告（扼要叙述应用新技术内容、综合分析推广应用新技术的成效、体会与建议，每项新技术的相关证明材料（可另装订成册）；

3.单项新技术应用工作总结（每项新技术所在分项工程状况，关键技术的施工方法及创新点，保证质量的措施，直接经济效益和社会效益）；

4.工程质量证明（工程监理或建设单位对整个工程或地基与基础和主体结构两个分部工程质量验收证明）；

5.经济效益汇总表；

6.企业技术文件（通过示范工程总结出的技术规程、工法等）；

7.各项新技术施工过程的照片及其它有关文件和资料。

二、新技术应用示范工程评审资料编写指南

- （一）工程施工组织设计（有关新技术应用部分）

- 组织措施；

- 每项新技术质量保证措施；

- 每项新技术的技术方案；

- 质量管理制度及质量责任制。

- （二）应用新技术综合报告

- 工程概况：

（1）工程开发、设计、施工、监理单位，工程地点、规模（建筑面积、高度、层数）等；

（2）建筑形式、特点；

（3）结构形式、工程施工特点和技术难点；在施工过程中开展哪些技术攻关；

（4）开、竣工日期、目前施工阶段，申报的新技术项目是否已完、工程质量验收情况、工期是否提前。

- 组织措施：

为搞好示范工程，采取了哪些措施来保证：

（1）如何组织相应的培训；是否成立了哪些专业小组；

（2）如何进行人、财、物优化配置，提供资源保证。

- 3. 应用新技术情况：

按《广州市建筑业新技术应用示范工程管理办法（试行）》（附件1）文件中的“广州市建筑业新技术应用示范工程新技术应用计划”中所列新技术排列顺序分别扼要叙述：

（1）实际应用每项新技术的名称；

（2）应用部位；

（3）技术难点和创新点；是否形成企业工法，具有推广价值；

（4）应用成效；

（5）应用数量及其占相关分项工程量的比重；

（6）应用的新产品品牌、质量简介。

- 4. 综合效益

综合分析推广应用新技术后，对提高工程质量、缩短工期、增进企业经济效益与社会效益方面的作用：

（1）保证质量（单位工程、分部工程评定结果）；

（2）缩短工期（与定额工期比较或与合同工期比较）；

（3）降低成本（包括施工成本、工程成本）；

（4）社会效益；

尽可能附各项新技术经济效益和社会效益对照表。

- 5. 体会与建议

（1）在工程中碰到的问题，如何解决的，结果如何；

（2）今后要注意什么；

（3）在推广新技术方面对建筑行政主管部门有什么要求和建议。

（三）单项新技术应用工作总结

  - 每项新技术所在分项工程的状况；

  - 关键技术的施工方法及创新点；

  - 保证质量的措施；

  - 直接经济效益和社会效益。

- （四）工程质量证明

- 建设单位或工程监理单位的工程质量验收证明

----整个工程或

----地基与基础、主体结构两个分部工程

- （五） 效益证明

- 有条件的可以由有关单位出具的社会效益证明；

- 经济效益和可计算的社会效益汇总表。

- （六） 企业技术文件

- 通过示范工程总结出的技术规程、工法等等。

- （七） 新技术施工照片、工程录像及其它有关文件和资料